ABBA

Consultoria de IA

Sprint LGPD + Governança de IA

2–3 semanas para colocar a IA da sua empresa dentro da lei — proposta comercial

Preparado para: {{NOME_CONTATO}}, {{CARGO}} — {{NOME_DA_EMPRESA}}

Data: {{DATA}}   |   Válida até: {{DATA_MAIS_30}}   |   Ref: ABBA-{{ANO}}-{{NUM}}

# 1.  O que você está contratando

- Análise de Lacunas LGPD específica para IA: matriz cláusula a cláusula + roadmap 0–30/30–90/90–180 dias

- Framework de Governança de IA (minuta em 7 seções: escopo, classificação de dados, autorização, fornecedores, incidentes, auditoria, revisão humana)

- Pacote de 8–12 recomendações de política com justificativa, vínculo à LGPD e responsável sugerido

# 2.  Por que específico de IA

Sua cobertura LGPD atual provavelmente não trata: incidentes específicos de IA (injeção de prompt, vazamento por colagem, alucinação com consequência) dentro da janela do Art. 48 · classificação de dados elegíveis vs. restritos para IA · controles para provedores de modelos · revisão de decisões automatizadas (Art. 20). Este sprint fecha exatamente essas lacunas.

# 3.  Como funciona

| Semana | O que acontece |
| --- | --- |
| 1 | Kickoff 90 min (DPO/Jurídico/Compliance/TI) · inventário de IA (ou aproveitamos o do Workshop Shadow AI) · mapeamento LGPD |
| 2 | Redação do Framework · pacote de recomendações · revisão com DPO e Jurídico |
| 3 | Incorporação de feedback · sessão final de entrega (2h) · walkthrough do roadmap · debrief |

# 4.  O que precisamos de você

- DPO nos checkpoints (dias 1, 5, 10 e entrega) · patrocínio do Diretor Jurídico ou equivalente

- Acesso a: inventário de IA (se houver), políticas existentes, resposta a incidentes, 60 min com TI

# 5.  Investimento

{{PRECO_SPRINT_LGPD}} — consultor sênior com domínio LGPD + IA. Faturamento: 50% na assinatura, 50% em até 10 dias úteis após a entrega final.

Importante e honesto: os entregáveis são análise de nível consultivo — não parecer jurídico (disponível via revisão por advocacia externa, cotada à parte) e não representação perante a ANPD.

# Termos essenciais

- Confidencialidade: artefatos produzidos são propriedade sua; a ABBA retém cópia por 24 meses; estudos de caso só com consentimento escrito.

- Cancelamento: ≥10 dias úteis antes do início — reembolso integral menos taxa de coordenação de {{TAXA_COORDENACAO}}; <10 dias — 50%; após o início — 100%.

- Dados: tratados conforme a LGPD (ABBA como Operadora). A ABBA não treina modelos com dados de clientes.

- Não incluso: deslocamento fora da região metropolitana de {{CIDADE_BASE}}, coffee break.

Assinaturas:

_______________________________   {{SIGNATÁRIO}} — {{NOME_DA_EMPRESA}} · Data:

_______________________________   ABBA Consultoria de IA · Data: