ABBA

AI Consulting & Platform

Apresentação de Negócios

Preparado para: {{NOME_DO_CLIENTE}} {{MÊS ANO}} ¦ Ref: ABBA-{{ANO}}-{{NUM}}

Confidencial

Sumário

1.  Sumário Executivo	3

2.  Contexto e Desafios	3

3.  A Transformação AI Native em Todos os Níveis	4

4.  A Jornada ABBA	5

5.  Portal de Capacitação em IA	6

6.  Metodologia de Entrega	7

7.  Cronograma de Execução	8

8.  Equipe e Governança	9

9.  Arquitetura e Ecossistema Tecnológico	9

10. Termos, SLAs e Garantias	10

11.  Por Que a ABBA	11

# 1.  Sumário Executivo

A ABBA propõe ao {{NOME_DO_CLIENTE}} um programa estruturado de transformação em Inteligência Artificial que conduz a organização do diagnóstico à operação AI Native em todos os níveis hierárquicos. O programa combina três frentes que se retroalimentam: consultoria de implementação, plataforma proprietária de agentes e um portal de capacitação contínua para os colaboradores.

Diferentemente de consultorias que entregam apenas relatórios e slides, a ABBA entrega sistemas funcionando e pessoas capacitadas. A consultoria diagnostica e implementa; a plataforma sustenta e escala os agentes construídos; e a capacitação garante que a tecnologia seja efetivamente adotada no dia a dia. A consultoria gera deployments na plataforma, a plataforma comprova o resultado, e a capacitação torna a adoção real e permanente.

O engajamento inicial está estruturado para entregar valor mensurável em 12 a 16 semanas, evoluindo para uma camada recorrente de plataforma, capacitação e serviços gerenciados com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

| 12–16 semanas no engajamento inicial | 3 frentes integradas | 3 níveis de transformação | 24/7 operação gerenciada |
| --- | --- | --- | --- |

Resultado esperado: diagnóstico proprietário de maturidade em IA, caso de uso validado com dados reais, deployment completo, colaboradores operando como AI Native e plataforma com serviços gerenciados em operação contínua.

# 2.  Contexto e Desafios

## 2.1  Situação

A organização opera em um setor competitivo no qual a adoção de Inteligência Artificial acelera entre concorrentes diretos. Processos críticos ainda dependem de análise e execução manuais, criando gargalos operacionais e limitando a capacidade de escala.

Empresas que não se posicionarem estrategicamente nos próximos 12 a 24 meses correm o risco de perder vantagem competitiva de forma difícil de reverter. A janela de oportunidade se estreita a cada trimestre sem ação direcionada.

## 2.2  Complicação

Sem um diagnóstico estruturado, investimentos em IA tendem a ser fragmentados e sem retorno mensurável. Pior: mesmo quando a tecnologia é instalada, a transformação falha se as pessoas não souberem operar com ela. O custo da inação é crescente e mensurável — cada mês sem implementação e sem adoção é produtividade desperdiçada e distância ampliada em relação a quem já está atuando.

## 2.3  Desafios Identificados

| Dimensão | Desafio |
| --- | --- |
| Maturidade Digital | Processos ainda não preparados para automação inteligente e ausência de um framework de avaliação de prontidão para IA. |
| Dados Fragmentados | Falta de governança e de pipeline unificado; informações espalhadas em silos departamentais. |
| Adoção e Cultura | Equipe sem repertório em IA aplicada ao negócio e curva de aprendizado significativa; risco de ferramentas instaladas, mas não utilizadas. |
| Competitividade | Concorrentes diretos já implementando soluções de IA; risco de defasagem tecnológica e perda de market share. |

## 2.4  Resolução Proposta

A ABBA encontra a empresa onde quer que ela esteja na jornada de adoção de IA — do estágio inicial ao avançado — e conduz toda a transformação com entrega tangível em cada etapa. Não tratamos IA como uma ferramenta isolada instalada em um departamento, mas como uma remodelação da organização que atinge a estratégia, os workflows e cada colaborador.

# 3.  A Transformação AI Native em Todos os Níveis

A adoção de IA só gera retorno sustentável quando acontece simultaneamente nos três níveis em que a empresa realmente opera. A ABBA conduz a transformação de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo.

| Nível | O que transformamos |
| --- | --- |
| Estratégia (C-Level) | A forma como a liderança decide. Agentes consolidam dados de todas as áreas e entregam visão integrada para decisões estratégicas mais rápidas e fundamentadas. |
| Workflows (Processos) | Os fluxos críticos do negócio são reengenheirados. Agentes inteligentes passam a operar dentro dos processos, automatizando o repetitivo e elevando a qualidade. |
| Pessoas (Colaboradores) | Cada colaborador passa a operar de forma AI Native no seu dia a dia, com ferramentas e repertório para usar IA com autonomia. |

Em todos os níveis, conduzimos gestores e colaboradores por três perguntas que reorganizam a forma de trabalhar:

What can I stop doing? O que posso parar de fazer — porque a IA agora faz por mim. What can I start doing? O que posso começar a fazer — porque a IA agora torna possível. What must I still do? O que ainda preciso fazer — o que permanece essencialmente humano.

O resultado não é uma empresa que usa IA pontualmente, mas uma empresa remodelada — cujos processos, decisões e pessoas operam de forma nativa em Inteligência Artificial.

# 4.  A Jornada ABBA

O programa é modular. Cada componente entrega valor independente e constrói sobre o anterior — o cliente não precisa se comprometer com a jornada completa de uma só vez, pois cada etapa justifica por si o investimento.

## 4.1  Assessment Profundo  —  4 a 5 semanas

Diagnóstico ativo dos processos, dados e pessoas, conduzido com o apoio da ferramenta de assessment da ABBA. Mapeamos onde a IA gera valor real — o quê, como, onde e por quê — e entregamos um conjunto de documentos proprietários que nenhuma outra empresa possui sobre este cliente. A plataforma ABBA já começa a ser usada aqui como instrumento de diagnóstico.

| Dimensão | O que avaliamos | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Processos | Fluxos operacionais, gargalos, volume e complexidade de tarefas repetitivas. | Fluxograma AS-IS e scoring de automatizabilidade. |
| Dados | Qualidade, governança, completude e infraestrutura disponível. | Inventário de fontes e gap analysis. |
| Pessoas | Competências, cultura digital, resistência à mudança e prontidão organizacional. | Mapeamento de skills e plano de capacitação. |
| Tecnologia | Stack atual, compatibilidade com IA e gaps de integração. | Inventário técnico e recomendações de arquitetura. |
| Governança | Políticas existentes, compliance, LGPD e segurança. | Framework de governança de IA. |
| Estratégia | Alinhamento das oportunidades de IA com os objetivos de negócio e KPIs. | Business case por caso de uso priorizado. |

Entregáveis do Assessment:

- Relatório de Maturidade em IA, com scoring por dimensão, benchmarks de mercado e posicionamento em um espectro de cinco estágios.

- Mapa de Oportunidades: catálogo priorizado de casos de uso com viabilidade técnica, impacto no negócio e estimativa de ROI.

- Arquitetura de Referência: blueprint técnico com integrações, stack recomendado e modelo de dados.

- Plano Diretor de IA: roadmap de 6 a 12 meses com fases, milestones, dependências e governança.

- Business Case Detalhado e Plano de Change Management para garantir adoção organizacional.

## 4.2  Protótipo de Caso de Uso  —  6 a 8 semanas

Validação da oportunidade mais promissora identificada no Assessment, com um agente funcional em produção limitada, validado junto ao time. Gera dados reais de impacto antes do deployment total, reduzindo o risco percebido para avançar.

Atividades:

- Design da solução com a arquitetura definida no Assessment.

- Construção do agente inteligente com dados reais da empresa.

- Integração com sistemas do cliente (ERP, CRM, ferramentas internas).

- Testes extensivos em cenários de produção e validação com usuários-chave.

Entregáveis: protótipo funcional validado, relatório de desempenho com métricas reais, documentação técnica, plano de deploy para produção e análise de viabilidade de escala.

## 4.3  Deployment Completo  —

Implementação da solução validada para a empresa inteira, com a ABBA como plataforma central na modalidade contratada. Inclui parceiros integrados onde cada um agrega mais valor, com entrega definida por SLAs, documentação e handover operacional.

Atividades:

- Deploy em cloud (ABBA gerenciada) ou on-premise (infraestrutura do cliente).

- Expansão do caso de uso validado para toda a organização.

- Treinamento da equipe operacional e dos gestores.

- Configuração de monitoramento, alertas e handover formal com plano de suporte contínuo.

| Modalidade | Perfil do cliente | Benefícios |
| --- | --- | --- |
| ABBA Cloud | Empresas que preferem menor responsabilidade técnica, custos previsíveis e velocidade de implementação. | Menor custo de entrada, atualizações automáticas e escalabilidade sob demanda. |
| ABBA On-Premise | Empresas com requisitos regulatórios rígidos, soberania de dados ou controle total da infraestrutura. | Conformidade LGPD e soberania total; ideal para saúde, financeiro e governo. |

## 4.4  Portal de Capacitação em IA  —  contínuo

Um portal de aprendizado contínuo e gamificado disponibilizado a todos os colaboradores. É o componente que garante que a transformação seja real e permanente — detalhado na seção 5.

## 4.5  Serviços Gerenciados e Suporte

Após o go-live, a ABBA opera e sustenta a solução continuamente: monitoramento, evolução dos agentes e gestão da plataforma. A empresa passa a contar com a ABBA como camada de inteligência gerenciada, sem depender de um time interno especializado para manter a operação.

# 5.  Portal de Capacitação em IA

A capacitação é uma das partes mais importantes do programa: é ela que transforma tecnologia instalada em adoção real. O Portal de Capacitação em IA da ABBA é um ambiente de aprendizado contínuo e gamificado, disponibilizado a todos os colaboradores da empresa, em todos os níveis.

## 5.1  O que há dentro do portal

- Conteúdo informativo e trilhas de conhecimento sobre IA aplicada ao negócio.

- Aulas estruturadas por nível de maturidade e por área de atuação.

- Desafios práticos organizados em fases, com progressão gamificada.

- Aplicação direta ao trabalho real de cada colaborador, e não treinamento genérico.

## 5.2  Como funciona: aprender gera produtividade

À medida que os colaboradores avançam pelas fases e completam desafios, a ABBA libera gratuitamente ferramentas de IA para o uso no dia a dia. O aprendizado se converte em ganho de produtividade imediato, criando um ciclo de engajamento e adoção que se sustenta sozinho.

| Fase | Foco | O que é desbloqueado |
| --- | --- | --- |
| 1 — Fundamentos | Entender o que a IA é, o que faz e onde se aplica ao trabalho. | Primeiras ferramentas de produtividade pessoal. |
| 2 — Aplicação | Usar IA em tarefas reais da própria função. | Ferramentas específicas por área. |
| 3 — Autonomia | Construir e ajustar fluxos com IA de forma independente. | Ferramentas avançadas e acesso ampliado. |
| 4 — Multiplicação | Tornar-se referência em IA dentro do time. | Recursos de criação e papel de multiplicador interno. |

As três perguntas da seção 3 — parar, começar e manter — são a espinha pedagógica do portal: cada trilha leva o colaborador a repensar concretamente como o seu trabalho muda com IA.

## 5.3  Conteúdos e recursos de parceiros

Por meio de parcerias com uma plataforma de educação online, CrewAI, Microsoft e AWS, disponibilizamos conteúdos e recursos gratuitos dentro do portal e nos portais dos parceiros, ampliando o repertório dos colaboradores e incentivando a adoção.

Ao final das trilhas, a empresa não tem apenas ferramentas instaladas — tem pessoas que sabem pensar e operar com IA. É assim que a organização se torna AI Native de baixo para cima, complementando a transformação que ocorre de cima para baixo na estratégia e nos workflows.

# 6.  Metodologia de Entrega

A ABBA utiliza um framework proprietário estruturado em cinco fases, desenvolvido a partir de melhores práticas de mercado e adaptado à realidade da consultoria de IA no Brasil. Cada fase possui gates de qualidade que garantem progressão controlada e valor incremental. A capacitação acontece em paralelo a todas as fases.

| Fase | Atividades e entregas |
| --- | --- |
| 1. Discovery | Entrevistas com stakeholders, audit de dados e infraestrutura, mapeamento de processos críticos e levantamento de requisitos. |
| 2. Analysis | Scoring de oportunidades por impacto e viabilidade e priorização de casos de uso com o framework ABBA. |
| 3. Design | Arquitetura da solução, seleção de modelos e stacks e plano detalhado de implementação. |
| 4. Build | Desenvolvimento dos agentes, integração com sistemas, testes com dados reais e validação. |
| 5. Deploy | Go-live controlado com rollback plan, handover, documentação, configuração de SLAs e início dos serviços gerenciados. |

## 6.1  Princípios da Metodologia

- Valor incremental: cada fase entrega resultado independente que justifica a próxima.

- Transparência total: dashboards de progresso e reports semanais para o cliente.

- Flexibilidade controlada: o escopo pode ser ajustado entre fases sem comprometer a qualidade.

- Knowledge transfer contínuo: a equipe do cliente é capacitada ao longo de todo o processo, com apoio do portal.

- Gate de qualidade entre fases: progressão somente após validação formal dos entregáveis.

# 7.  Cronograma de Execução

O engajamento completo está projetado para 16 semanas, com marcos formais em pontos estratégicos. O Portal de Capacitação é lançado em paralelo ao Build, e os serviços gerenciados iniciam no go-live. O cronograma é indicativo e será refinado na fase de Discovery.

| Semana | Marco | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off | Workshop de abertura com stakeholders definidos; cronograma e governança aprovados. |
| 4 | Assessment entregue | Relatório de maturidade, mapa de oportunidades e plano diretor aprovados. |
| 8 | Design aprovado | Arquitetura de referência e plano de build validados pelo comitê técnico. |
| 12–14 | Protótipo validado | Protótipo demonstrado e aprovado por usuários-chave, com métricas de impacto. |
| 16 | Go-live | Solução em produção com SLAs definidos, documentação entregue, handover concluído e serviços gerenciados ativos. |

# 8.  Equipe e Governança

## 8.1  Equipe ABBA Dedicada

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Engagement Lead | Responsável geral pelo engajamento, interface executiva, qualidade das entregas e gestão de expectativas. |
| AI Architect | Design de soluções, seleção de modelos e frameworks e supervisão técnica da arquitetura. |
| Data Engineer | Integração de dados, construção de pipelines, qualidade de dados e infraestrutura dos agentes. |
| Agent Developer | Construção, treinamento, validação dos agentes e integração com sistemas. |
| Enablement Lead | Curadoria do Portal de Capacitação, trilhas por área e acompanhamento da adoção dos colaboradores. |

## 8.2  Modelo de Governança

| Cerimônia | Frequência | Participantes e objetivo |
| --- | --- | --- |
| Status Report | Semanal | Engagement Lead e ponto focal do cliente. Report executivo de progresso, riscos e decisões pendentes. |
| Steering Committee | Quinzenal | Sponsors de ambos os lados. Alinhamento estratégico, aprovação de gates e mudanças de escopo. |
| War Room Técnico | Sob demanda | Equipe técnica completa. Decisões técnicas críticas, resolução de impedimentos e trade-offs. |
| Dashboard de KPIs | Contínuo | Acesso online para o cliente. Métricas de progresso, qualidade e performance em tempo real. |

# 9.  Arquitetura e Ecossistema Tecnológico

A ABBA não compete com os parceiros tecnológicos — ela os orquestra. É a camada que conecta a estratégia ao deployment, o negócio à tecnologia e o alto escalão ao operacional.

| Camada | Função no ecossistema |
| --- | --- |
| Roteamento de LLMs (Claude, OpenAI, Gemini) | Motor de inferência. A ABBA roteia de forma inteligente por custo e performance conforme o caso de uso, sem vendor lock-in. |
| CrewAI | Orquestração de fluxos multi-agente complexos, para casos de uso que exigem colaboração entre agentes especializados. |
| Microsoft (Azure) | Infraestrutura e integração com sistemas corporativos; suporte a deployments on-premise. |
| AWS | Infraestrutura e cloud para escala, resiliência e deployments gerenciados. |
| Camada de Dados | Pipelines, governança e qualidade de dados para alimentar os agentes preditivos. |
| Portal de Capacitação | Ambiente de aprendizado integrado, com conteúdos próprios e da plataforma de educação parceira. |

## 9.1  Parcerias

A ABBA mantém parcerias com uma plataforma de educação online, CrewAI, Microsoft e AWS. Além da integração técnica, essas parcerias disponibilizam conteúdos e recursos gratuitos dentro do portal e nos portais dos parceiros, ampliando o repertório dos colaboradores e acelerando a adoção.

## 9.2  Agentes Inteligentes ABBA

Em vez de um treinamento corporativo convencional, a ABBA constrói um grupo de agentes que absorve o conhecimento da empresa e passa a operar como um consultor interno disponível 24 horas para qualquer nível da organização:

- O operador pergunta sobre processos — o agente responde com profundidade contextual baseada nos dados reais da empresa.

- O gerente pede análise de indicadores — o agente cruza dados com o conhecimento institucional e apresenta visão consolidada.

- O executivo C-Level solicita impacto estratégico — o agente entrega visão com dados de todas as áreas integrados.

Isso transforma o treinamento de um evento pontual em um serviço contínuo: inteligência institucional que evolui com a empresa.

# 10. Termos, SLAs e Garantias

## 10.1  SLAs e Garantias

- Disponibilidade da plataforma ABBA: SLA de 99,5% de uptime mensal.

- Suporte gerenciado 24 horas por dia, 7 dias por semana; resposta a incidentes críticos em até 4 horas úteis.

- Entregáveis com ciclo formal de revisão e aprovação pelo cliente.

- Garantia de 30 dias sobre o protótipo após o go-live.

- Documentação técnica e operacional completa de tudo que for entregue.

## 10.2  Segurança e Compliance

- Conformidade total com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

- NDA e acordo de confidencialidade dos dados do cliente.

- Dados processados em ambiente isolado e segregado, com audit trail e logs de acesso.

- Opção de deploy on-premise para soberania total sobre os dados.

## 10.3  Propriedade Intelectual

A metodologia, os frameworks e a plataforma ABBA permanecem propriedade da ABBA. Os outputs gerados durante o engajamento — relatórios, diagnósticos, agentes treinados com dados do cliente e toda a documentação — são propriedade exclusiva do cliente. Os dados do cliente são devolvidos ou destruídos ao final do contrato, conforme a modalidade escolhida.

## 10.4  Validade

Proposta válida por 30 dias a partir da data de emissão. Valores em Reais (BRL). Impostos não inclusos, a serem calculados conforme o regime tributário aplicável.

# 11.  Por Que a ABBA

A maioria das consultorias de IA entrega slides e frameworks. A ABBA entrega sistemas funcionando e pessoas capacitadas. O cliente não recebe um PowerPoint — recebe agentes rodando, treinados com o conhecimento da própria empresa, e colaboradores que sabem operar com IA.

| Diferencial | O que significa para você |
| --- | --- |
| Consultoria que produz produto | Cada engajamento gera um ativo operacional em produção, não apenas recomendações. O protótipo vira sistema real. |
| Capacitação que gera adoção | O Portal de Capacitação garante que a tecnologia seja usada no dia a dia, transformando instalação em transformação real. |
| AI Native em todos os níveis | A transformação atinge estratégia, workflows e pessoas ao mesmo tempo — de cima para baixo e de baixo para cima. |
| Ecossistema orquestrado | CrewAI, Microsoft, AWS e os principais LLMs integrados sob uma camada única, sem vendor lock-in. |
| Serviços gerenciados 24/7 | A ABBA opera e evolui a solução continuamente, sem exigir um time interno especializado. |
| Deploy flexível | Cloud ou on-premise — remove a principal objeção de clientes em setores regulados. |

## 11.1  Posicionamento Competitivo

| Competidor | Como a ABBA se diferencia |
| --- | --- |
| Grandes consultorias | Velocidade, custo e produto próprio. As grandes terceirizam a entrega; a ABBA entrega mais rápido e com menos camadas. |
| Consultorias boutique | Profundidade técnica e plataforma própria. A maioria constrói soluções one-off, sem recorrência nem capacitação. |
| Ferramentas genéricas | Verticalização, implementação e capacitação. As ferramentas são horizontais e exigem que o cliente saiba usá-las. |
| Time interno de TI | Velocidade e especialização. Times internos têm backlog e curva de aprendizado; a ABBA chega com metodologia pronta. |