ABBA

Consultoria de IA

Plano Diretor de IA

Roadmap de {{6–12}} meses — fases, marcos, dependências e governança

Cliente: {{NOME_DO_CLIENTE}}

Engajamento: {{NOME_DO_PROJETO}}   |   Ref: ABBA-{{ANO}}-{{NUM}}

Data: {{DATA}}   ·   Responsável ABBA: {{SOCIO}}

# 1.  Visão e objetivos

Objetivos declarados pela diretoria (kickoff): {{transcrever — são o baseline de todo o plano}}

# 2.  Roadmap por fase

| Fase | Período | Entregas principais | Marco de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundação | {{M1–M2}} | {{governança, dados, quick wins}} | {{ }} |
| Construção Wave 1 | {{M2–M4}} | {{casos de uso 1–2 em produção}} | {{Termo de Aceite}} |
| Capacitação | {{M1–M6}} | {{trilhas + presencial, todos os níveis}} | {{% adoção}} |
| Expansão Wave 2 | {{M5–M8}} | {{ }} | {{ }} |
| Operação contínua | {{M4+}} | {{manutenção sob SLA + ritual trimestral}} | — |

# 3.  Dependências e pré-requisitos

- {{dependência técnica — ex.: acesso a sistema X}}

- {{dependência de dados}}

- {{decisão de governança pendente}}

# 4.  Governança do plano

Reunião semanal de 30 min com o patrocinador · gate formal com Termo de Aceite ao fim de cada fase · ritual de alinhamento com a diretoria ao fim de cada etapa e trimestralmente: resultados contra os objetivos declarados → recomendações ABBA → decisão de vocês → registro.

# 5.  Investimento por fase

| Fase | Investimento | Condição |
| --- | --- | --- |
| {{ }} | R$ {{ }} | {{conforme proposta ABBA-{{ANO}}-{{NUM}}}} |

# 6.  Riscos do plano e mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| {{ }} | {{ }} | {{ }} |
| {{ }} | {{ }} | {{ }} |